AI Agent 前端 / RAG / MCP
6 个月详细学习计划

基于阿里云 AI 前端 JD + 字节 NPU JD 的路线设计
主线：AI Agent 前端 / AI 应用工程｜副线：NPU 系统软件长期补课

版本：2026-07-01｜建议周期：24 周｜适合节奏：工作日 2-3 小时 + 周末 6-8 小时

# 目录

学习定位：主线冲 AI Agent 前端，副线保留 NPU 长期补课

岗位能力拆解与学习优先级

6 个月最终产出与 GitHub 作品集

24 周详细学习计划

每日/每周执行节奏

核心项目设计：DBA Agent Workbench

Mac mini / 电脑开发环境清单

NPU 副线学习计划

面试准备与简历包装

参考资料

# 1. 学习定位

结论：短期主线不要走 NPU 系统软件，也不要从零训练大模型；你最该冲的是 AI Agent 前端 / AI 应用工程 / RAG / MCP。原因是这条路线更接近阿里云 JD，也能复用你的 DBA/数据库经验，6 个月内更容易做出能展示、能投递的作品。

| 路线 | 目标岗位 | 6个月目标 | 投入比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主线 | AI 前端工程师 / AI 应用工程师 / Agent 工程师 / RAG 工程师 | 完成 4-5 个项目：Chat UI、RAG、Agent、MCP、Workbench、组件库 | 80%-85% |
| 副线 | NPU 系统软件 / GPU Runtime 长期方向 | 每周 3-4 小时补 C++、Linux、CUDA、Runtime；暂不作为短期投递主战场 | 15%-20% |

主线关键词：TypeScript、React、Next.js、SSE/Streaming、Vercel AI SDK、RAG、LangGraph、MCP、Function Calling、Human-in-the-loop、AI-Native UI、Docker、CI/CD、Observability。

副线关键词：C++17/20、Linux 系统编程、CMake、gdb、CUDA、ROCm、GPU memory hierarchy、Kernel、Runtime、SDK、Driver、Firmware。

# 2. 岗位能力拆解与优先级

| JD 能力 | 你要掌握到什么程度 | 对应项目 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| TypeScript / React / 现代前端 | 能做复杂状态、组件抽象、性能优化、移动端适配 | ai-chat-ui-lab / dba-agent-workbench | P0 |
| 流式对话与 AI UI | 能处理 SSE、停止生成、错误恢复、工具调用状态展示 | ai-chat-ui-lab | P0 |
| RAG | 懂 chunk、embedding、retriever、rerank、citation、eval | dba-rag-assistant | P0 |
| Agent 编排 | 能用 LangGraph 设计 planner/executor/analyzer/finalizer | db-troubleshooting-agent | P0 |
| MCP | 能写 MCP Server，把数据库工具标准化暴露给 Agent | mcp-db-toolkit | P0 |
| Generative UI | 能让模型输出结构化 UI，并安全渲染 artifact | dba-agent-workbench | P1 |
| 组件库 / Design System | 能抽出 ChatMessage、ToolCallCard、Timeline、ArtifactPanel | ai-agent-ui-components | P1 |
| 部署与可观测性 | 能 Docker Compose 一键部署，并记录 trace/latency/success rate | agent-eval-harness | P1 |
| NPU/GPU 系统软件 | 先补基础：C++、Linux、CUDA，不抢主线时间 | cuda-npu-lab | P2 |

# 3. 6 个月最终产出

6 个月结束时，不是“学完一堆课”，而是要有可以投简历的作品集。下面是最低交付标准。

| 仓库 | 定位 | 核心功能 | 简历关键词 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ai-chat-ui-lab | AI 聊天前端基础 | 会话、流式输出、停止生成、重试、Markdown/代码块、工具面板 | React、TS、SSE、AI SDK UI | 有 GIF、有 README、有移动端适配 |
| dba-rag-assistant | 数据库知识库问答 | 文档上传、切块、向量检索、引用回答、bad case | RAG、Embedding、Vector DB、Eval | 30+ 测试问题，回答带来源 |
| mcp-db-toolkit | MCP 数据库工具链 | 健康检查、慢 SQL 分析、SQL Review、知识库搜索 | MCP、Tool Calling、权限审计 | MCP Inspector 可调通 |
| dba-agent-workbench | 核心作品：AI Agent 工作台 | 对话、执行轨迹、Human Approval、Artifact、报告导出 | LangGraph、Agent、AI-Native UI | 可完整演示一个数据库故障排查流程 |
| ai-agent-ui-components | AI 产品组件库 | ChatMessage、ToolCallCard、Timeline、ArtifactPanel、主题 | Design System、组件抽象 | 独立 package 和示例页面 |
| agent-eval-harness | Agent 评测与观测 | DBA 测试集、工具成功率、延迟、引用命中率、失败样例 | Observability、Eval、Trace | 50+ case，输出评测报告 |

# 4. 24 周详细学习计划

执行原则：每周有明确交付物；每周至少 5 次 commit；周末必须更新 README、截图/GIF 和学习日志。

## 第 1-6 周：AI 前端 + RAG 基础

| 周 | 主题 | 学习任务 | 实战任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境与前端骨架 | 搭好 Mac mini/电脑环境；复习 TS 类型、React Hooks、Next.js App Router；明确项目 monorepo 结构。 | 创建 ai-chat-ui-lab：会话列表、聊天窗口、右侧工具面板；不接模型，先 fake 数据。 | GitHub 初始化；README 有架构图草稿；页面在 1440px 和移动端都可用。 |
| 2 | Streaming Chat UI | 学习 SSE、WebSocket、AbortController、消息状态机、Markdown/代码块渲染。 | 接 fake streaming API：逐字输出、停止生成、重新生成、错误重试、复制代码。 | 录 GIF；能解释 SSE 与 WebSocket 区别；写一篇流式渲染笔记。 |
| 3 | LLM Gateway | 学习 OpenAI-compatible API、模型切换、超时、重试、token/耗时统计。 | 创建 llm-gateway：统一封装模型调用，支持 streaming、日志、fallback。 | 前端接真实模型；每次请求记录 model、latency、tokens、error。 |
| 4 | RAG 入门 | 学习 Embedding、Chunk、Vector DB、topK、metadata、citation。 | 创建 dba-rag-assistant：上传 DBA 文档、切块、入库、提问、返回引用。 | 完成 10 个 DBA 问题测试；能说清 RAG 数据流。 |
| 5 | RAG 质量优化 | 学习 query rewrite、multi-query、rerank、guardrail、bad case 记录。 | 增加命中文档展示、相似度分数、回答引用、找不到则拒答。 | 沉淀 30 条测试集；README 写清 chunk 策略和评测结果。 |
| 6 | Function Calling | 学习 tool schema、参数校验、工具选择、工具结果回填、危险操作确认。 | 为 DBA Agent 增加 search_docs、explain_sql、analyze_slow_query、diagnose_deadlock 等工具。 | 所有工具有 zod/pydantic schema；危险动作默认只读或需要确认。 |

## 第 7-12 周：Agent + MCP + 工作台雏形

| 周 | 主题 | 学习任务 | 实战任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | LangGraph 基础 | 学习 StateGraph、Node、Edge、checkpoint、streaming、human-in-the-loop。 | 实现 planner -> retriever -> tool_executor -> analyzer -> finalizer 的最小图。 | 能在控制台看到每个节点状态；失败后可重试。 |
| 8 | 数据库排障 Agent | 把真实 DBA 排障流程结构化：CPU 飙高、慢 SQL、死锁、主从延迟。 | 创建 db-troubleshooting-agent：输入故障，输出 checklist、诊断 SQL、风险提示。 | 完成 4 类故障流程；每类至少 5 个测试问题。 |
| 9 | MCP Server | 学习 MCP tools/resources/prompts、server/client、权限、审计。 | 创建 mcp-db-toolkit：暴露数据库健康检查、知识库搜索、SQL Review 等工具。 | 本地 MCP Inspector 可调通；每次工具调用有日志。 |
| 10 | MCP + Agent 集成 | 理解 MCP 与普通 REST API 的差异：标准化工具发现、上下文接入、客户端复用。 | 让 Agent 通过 MCP 调用 DB Toolkit；前端展示工具 schema 和结果。 | 能录制“Agent 调用 MCP 工具链”的完整演示。 |
| 11 | Agent Workbench | 学习 AI 产品前端：执行轨迹、任务状态、引用文档、artifact 面板。 | 创建 dba-agent-workbench：左会话、中对话、右执行轨迹。 | 支持 planning/retrieving/calling/waiting/analyzing/done 状态展示。 |
| 12 | Human Approval 与审计 | 学习生产安全：权限分级、敏感信息过滤、操作确认、审计回放。 | 增加工具调用审批、拒绝/继续、审计日志、执行回放。 | 能解释 prompt injection 与 tool abuse 的防护思路。 |

## 第 13-18 周：Generative UI + 部署 + 开源

| 周 | 主题 | 学习任务 | 实战任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Generative UI | 学习 JSON schema 输出、Artifact UI、动态组件、安全渲染。 | 让 Agent 生成慢 SQL 分析卡片、执行计划表、恢复时间线、风险 Badge。 | 组件可编辑、可复制、可导出；异常 JSON 不崩页面。 |
| 14 | Design System / 组件库 | 学习组件抽象、主题、响应式、可访问性、Storybook 可选。 | 抽出 ai-agent-ui-components：ChatMessage、ToolCallCard、AgentStepTimeline、ArtifactPanel。 | 组件有独立 README 和示例；主项目通过 package 引用。 |
| 15 | 前端性能与稳定性 | 学习虚拟列表、token 合并刷新、memo、错误边界、断线重连。 | 优化长消息和 1000 条消息场景；工具失败可重试。 | 写性能报告；Playwright 覆盖核心链路。 |
| 16 | Docker 私有化部署 | 学习 Dockerfile、Compose、Postgres/pgvector、Redis、Nginx、环境变量。 | 一条 docker compose up 启动 web、api、agent-worker、postgres、redis、mcp-server。 | README 提供本地/服务器部署步骤；能在新环境跑通。 |
| 17 | 可观测性与 Eval | 学习 trace、metrics、latency、success rate、成本统计、评测集。 | 创建 agent-eval-harness：50 条 DBA 场景评测、工具成功率、引用命中率。 | 输出 eval 报告；失败样例进入 bad_cases.md。 |
| 18 | 开源贡献 | 选择 Dify、LangGraph、Open WebUI、Firecrawl、MCP servers 中一个做小贡献。 | 提交 1 个文档/示例/bug 复现 PR；同时提 2 个高质量 issue。 | 至少有 1 个 merged PR 或被维护者有效回复。 |

## 第 19-24 周：作品集 + 面试 + 投递

| 周 | 主题 | 学习任务 | 实战任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 作品集打磨 | 学习项目包装：截图、GIF、架构图、技术难点、演示脚本。 | 完善 3 个 pinned repos：workbench、mcp toolkit、ui components。 | 每个 README 都有背景、架构、启动、截图、难点、后续计划。 |
| 20 | AI 前端面试 | 复习 React、TS、浏览器、网络、安全、性能、流式渲染。 | 整理 60 道问答；给项目补“面试可讲点”。 | 能 10 分钟讲清 dba-agent-workbench 架构。 |
| 21 | Agent 系统设计 | 复习 RAG、Agent、MCP、权限、观测、降级、成本控制。 | 设计题：企业知识库 Agent / 数据库排障 Agent / AI 工具平台。 | 每个系统设计都有架构图、数据流、风险和扩展方案。 |
| 22 | 简历与投递 | 提炼关键词：AI 前端、RAG、Agent、MCP、AI-Native UI、Observability。 | 制作 1 页项目型简历；准备 Boss/拉勾/猎聘投递话术。 | 投递 20 个匹配岗位；记录 JD 关键词和反馈。 |
| 23 | 针对性补短板 | 根据面试反馈补 React 基础、系统设计、RAG 评测、MCP 安全。 | 给项目补缺：测试、错误处理、权限、部署文档。 | 完成第二轮 mock interview；形成错题本。 |
| 24 | Release v1.0 | 整理 6 个月成果，做最终演示和复盘。 | 给 dba-agent-workbench 打 v1.0 tag，发布 demo 视频/GIF，写总结文章。 | 可直接投递；简历、作品集、演示脚本完整。 |

# 5. 每日 / 每周执行节奏

| 场景 | 时间安排 | 产出要求 |
| --- | --- | --- |
| 工作日 2-3 小时 | 30 分钟官方文档 90 分钟写代码 30 分钟调试/测试 20 分钟学习日志 10 分钟 commit | 每天至少 1 个小功能或 1 个 bugfix；commit message 写清楚做了什么。 |
| 周末 6-8 小时 | 3 小时项目功能 1.5 小时补文档/源码 1 小时 README/截图/GIF 1 小时复盘和下周计划 | 每周结束必须能演示一个可见变化。 |
| 每月复盘 | 项目可用性 简历关键词覆盖 面试题错题 开源参与记录 | 每月产出 1 篇技术文章或项目复盘。 |

每日学习日志模板：

# 2026-xx-xx

## 今天完成
- 

## 遇到的问题
- 

## 明天计划
- 

## 面试可讲点
-

# 6. 核心项目设计：DBA Agent Workbench

这个项目是你的主作品。它要把你的数据库背景转化为 AI Agent 工程优势，而不是做一个普通聊天机器人。

推荐架构：

dba-agent-workbench/
  apps/
    web/                 # Next.js + React + TypeScript
    api/                 # Node.js / Python API Gateway
    agent-worker/        # LangGraph Agent Runtime
  packages/
    ui/                  # AI Agent UI Components
    mcp-db-toolkit/      # MCP Server: DB tools/resources/prompts
    eval/                # Agent Eval Harness
  infra/
    docker-compose.yml
    postgres-init.sql
  docs/
    architecture.md
    eval-report.md
    demo-script.md

| 模块 | 职责 | 面试可讲点 |
| --- | --- | --- |
| Web 前端 | 对话、流式输出、执行轨迹、工具审批、Artifact 面板、报告导出 | 复杂 AI UI 状态机、SSE 渲染性能、组件抽象 |
| API Gateway | 统一模型调用、认证、日志、限流、模型切换、错误重试 | OpenAI-compatible API、token/latency/cost 统计 |
| LangGraph Agent | Planner、Retriever、Tool Executor、Analyzer、Finalizer | 状态图、Human-in-the-loop、持久化、失败恢复 |
| MCP DB Toolkit | 数据库健康检查、慢 SQL 分析、SQL Review、知识库检索 | MCP Server、工具权限、审计、安全边界 |
| RAG Knowledge Base | DBA 文档切块、向量索引、检索、rerank、引用来源 | RAG 质量优化、评测集、bad case 分析 |
| Eval/Observability | 执行 trace、工具成功率、引用命中率、失败原因、回放 | 生产化思维、AI 应用可靠性 |

# 7. Mac mini / 电脑开发环境清单

按 Mac mini 准备环境；如果你不是 Mac，也可以按同样工具链迁移到 Linux。

Homebrew、Git、GitHub CLI、VS Code/Cursor。

Node.js LTS：建议用 nvm 管理；包管理器用 pnpm。

Python 3.12+：建议用 uv 管理虚拟环境和依赖。

Docker Desktop 或 OrbStack：用于 Postgres、Redis、Dify、Open WebUI、本地服务编排。

PostgreSQL + pgvector：作为 RAG 向量库和业务数据存储。

Redis：用于任务队列、缓存、Agent 状态临时存储。

Ollama：用于本地模型验证；模型可从 Qwen/Llama 系列开始。

常用端口：3000 web、8000 api、5432 postgres、6379 redis、11434 ollama、9000 mcp。

建议第一天就跑通这个最小开发栈：

# 示例：项目依赖
node -v
pnpm -v
python --version
docker --version

# 示例：本地依赖
docker compose up -d postgres redis

# 示例：前端
pnpm install
pnpm dev

# 8. NPU 副线学习计划

NPU 岗位需要 C++、Linux、Firmware/Driver、CUDA/ROCm、体系结构、Runtime/SDK，这不是 2-3 个月能速成的方向。建议每周 3-4 小时长期补课，作为 12-18 个月的硬核备选路线。

| 月份 | 学习重点 | 实战产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 月 | C++17/20、CMake、gdb、RAII、智能指针、线程同步 | cpp-runtime-lab：线程池、任务队列、内存池雏形 | 能讲清对象生命周期、锁、条件变量、死锁排查 |
| 第 2 月 | Linux 系统编程：进程/线程、epoll、mmap、文件 IO、perf | mini-async-runtime：简单事件循环和异步任务 | 能用 strace/perf/gdb 定位问题 |
| 第 3 月 | Linux Driver 基础：字符设备、ioctl、内核模块、用户态/内核态 | toy-device-driver：可读写字符设备 | 能解释 ioctl、内核态/用户态拷贝风险 |
| 第 4 月 | CUDA 基础：thread/block/grid、shared memory、kernel、stream | cuda-vector-add、reduce、matmul naive 版 | 能讲清 GPU 执行模型和显存层次 |
| 第 5 月 | CUDA 优化：coalescing、tiling、occupancy、profiling | 优化 matmul，并写性能报告 | 能用 Nsight/benchmark 对比优化前后 |
| 第 6 月 | Runtime/SDK 思路：图执行、算子调度、内存复用、接口设计 | mini-npu-runtime 模拟器 | 能讲清 Runtime 与 Driver/Firmware 的边界 |

# 9. 面试准备与简历包装

你最终要把自己包装成“能把 AI 接进真实业务系统的人”，而不是只会调 Prompt 的人。

AI 前端 / Agent 岗必须能回答：

SSE 与 WebSocket 的区别，以及为什么 LLM token streaming 常用 SSE。

前端如何处理流式输出、停止生成、重试、断线恢复和长文本性能。

Function Calling 的参数校验、工具失败恢复、危险工具审批怎么做。

LangGraph 中 StateGraph、Node、Edge、checkpoint、human-in-the-loop 的作用。

MCP Server 和普通 REST API 的区别；工具权限和审计怎么设计。

RAG 为什么会答错；chunk、topK、rerank、citation、eval 怎么调。

如何防 Prompt Injection、Tool Poisoning、越权工具调用。

AI-Native UI / Generative UI 如何安全渲染模型输出的结构化结果。

一个企业内部数据库排障 Agent 的系统设计：数据流、权限、观测、降级。

项目型简历描述模板：

基于 React/TypeScript/Next.js 构建 DBA Agent Workbench，实现对话式故障排查、流式输出、工具调用轨迹、人工确认和排障报告生成。

基于 LangGraph 设计 Planner/Executor/Analyzer/Finalizer 多节点 Agent 流程，支持 RAG 检索、MCP 工具调用、短期上下文和故障排查状态流转。

实现 MCP DB Toolkit，将数据库健康检查、慢 SQL 分析、执行计划解析、知识库检索等能力封装为可扩展工具，并接入 Agent 调用链路。

构建 Agent Eval Harness，沉淀 50+ DBA 场景测试集，统计回答引用命中率、工具调用成功率、平均延迟和失败原因。

# 10. 参考资料

优先看官方文档，不要先刷二手教程。下面这些是本计划用到的主参考。

LangGraph Overview：https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview

Model Context Protocol Intro：https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro

Vercel AI SDK Introduction：https://ai-sdk.dev/docs/introduction

Dify Documentation：https://docs.dify.ai/

NVIDIA CUDA Programming Guide：https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-programming-guide/index.html

AMD ROCm Documentation：https://rocm.docs.amd.com/en/latest/

最后提醒：每天最重要的是 commit。学习路线的价值不在收藏资料，而在 6 个月后能打开 GitHub，看到持续迭代的项目、截图、README、评测报告和开源记录。